## Slide 1: SHIFT4IT
Shifting the paradygm for women in IT sector

## Slide 2: Agile okviri: Kanban i Scrum

## Slide 3: Sažetak
2.1 Usporedba Kanbana i Scruma
2.2 Agile u „ne-razvojnim” procesima
2.3 Uloge i rituali
2.4 Fokus na certifikate za Scrum Mastera
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite 2. cjelinu i objasnite da su Kanban i Scrum dva najčešća „ulaza” u Agile praksu.
Započnite sa širom slikom: oba okvira pomažu timovima da učine rad vidljivim, upravljaju prioritetima i unaprijede isporuku.
Ključne poruke koje treba naglasiti: Kanban i Scrum dijele transparentnost i vizualno upravljanje radom. Najbolji izbor ovisi o kontekstu rada (varijabilnost, hitnost, potreba za ritmom rada).

## Slide 4: Uvod
Ovaj modul usmjeren je na dva najraširenija Agile okvira: Kanban i Scrum. Istražuje kako funkcioniraju, što im je zajedničko i kada je koji prikladniji, ovisno o kontekstu, stabilnosti tijeka rada, razini hitnosti i potrebi za strukturom.
Usporedit ćete Kanban i Scrum polazeći od njihove zajedničke osnove — vizualnog upravljanja radom pomoću ploča, kartica i stupaca tijeka rada — a zatim analizirati ključne razlike poput ograničenja rada u tijeku, pravila iteracija, vlasništva, fleksibilnosti promjena tijekom provedbe i načina upravljanja hitnim zadacima.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Objasnite što će polaznici istraživati — Kanban, Scrum, sličnosti i razlike, uloge i ceremonije te certifikate — i postavite očekivanja vezana uz sudjelovanje.
Naglasite da Kanban i Scrum dijele iste temelje, ali se razlikuju u ograničenjima.
Dodatni resursi https://www.atlassian.com/agile/kanban/kanban-vs-scrum

## Slide 5: Uvod
Modul zatim produbljuje praktično razumijevanje Agilea pojašnjavajući uloge i rituale, s posebnim naglaskom na Scrum uloge (Product Owner, Scrum Master, članovi tima) i ključne događaje poput planiranja sprinta, dnevnih stand-up sastanaka i retrospektive sprinta — ističući kako ove rutine stvaraju usklađenost, transparentnost i kontinuirano unapređenje.
Na kraju, edukacija pruža praktičnu orijentaciju za one koji žele formalizirati svoje vještine, nudeći pregled certifikata za Scrum Mastera (CSM, PSM, SAFe SSM, SMC), onoga na što je svaki certifikat usmjeren te kako odabrati najprikladniji put prema razini iskustva i profesionalnim ciljevima.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pripremite polaznike da razmišljaju u okviru stabilnosti tijeka rada naspram neizvjesnosti.

## Slide 6: Uvod
Na kraju ovog modula moći ćete:
Razumjeti osnove Kanban i Scrum okvira
Razumjeti njihove razlike i kada ih primijeniti u stvarnim situacijama
Razumjeti ulogu Agilea u procesima koji nisu razvojni
Steći osnovno znanje o online alatima za agilno upravljanje projektima
Definirati uloge i ceremonije u agilnim metodama
Primijeniti Agile uloge i rituale u simuliranom okruženju
Razumjeti korake potrebne za stjecanje Scrum Master certifikata i zahtjeve za certifikaciju
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Rano naglasite primjenjivost u kontekstima koji nisu razvojni. Istaknite da će se uloge i ceremonije kasnije uvježbavati kroz simulaciju.

## Slide 7: Usporedba Kanbana i Scruma

## Slide 8: Kanban VS Scrum
Unutar Agile pristupa postoje dva različita „okvira” (koja se također nazivaju „metodama” ili „metodologijama”) koja se smatraju temeljnima:
Kanban i Scrum
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Postavite okvir za usporedbu i spriječite zabunu između „Agilea” (načina razmišljanja) i „okvira” (načina njegove primjene).
Jasno naglasite: Kanban i Scrum su dva pristupa upravljanju radom koja su usklađena s Agileom; nijedan sam po sebi nije jednak „Agileu”.
Pojasnite da su oba Agile okviri, a ne suprotstavljene metodologije, te da mnogi timovi nesvjesno koriste hibridne oblike.
Ključne poruke koje treba naglasiti:
Oba se temelje na vidljivosti i transparentnosti.
Razlikuju se u načinu upravljanja obvezama, promjenama i tokom rada.
odatni resursi https://projectmanagement.ie/blog/kanban-vs-scrum/

## Slide 9: Sličnosti između Kanbana i Scruma
1. Oba su poznata po svojem vizualnom prikazu rada: „ploči”
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/white-scrum-board-full-tasks-sticky-cards_1311624.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=5639c99d-3655-486b-8747-5436e4ee08ca&query=management+board)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Izgradite zajednički mentalni model: oba okvira oslanjaju se na vizualno upravljanje radom pomoću ploča, kartica i stupaca tijeka rada.
Ključne poruke koje treba naglasiti:
Kartice predstavljaju jedinice rada s jasno definiranim ishodom. Stupci predstavljaju faze tijeka rada (Za napraviti → U tijeku → Gotovo, uz moguće dodatne korake poput Pregleda). Vidljivost čini uska grla i blokatore lako uočljivima.
Dodatni resursi https://kanbanzone.com/2023/kanban-and-scrum-similarities/

## Slide 10: Sličnosti između Kanbana i Scruma
2. I Kanban ploče i Scrum ploče koriste poznate „post-it” papiriće (kartice) za prikaz i komunikaciju napretka rada.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-photo/back-view-woman-office-writing-sticky-notes_7768787.htm#fromView=search&page=3&position=4&uuid=c5b4b110-448c-47ca-8834-f55d8cec83e6&query=sticky+notes+on+board)

## Slide 11: Sličnosti između Kanbana i Scruma
3. Napredak se prikazuje pomoću „stupaca” kroz koje različite kartice prolaze slijeva nadesno.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/organized-workflow-whiteboard_415821673.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=7fc9d184-ea28-40d7-9446-24507b1d1596&query=columns+on+a+board)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pitajte polaznike koje bi dodatne stupce trebali uvesti (npr. „Na čekanju”, „Blokirano”, „Odobrenje”).

## Slide 12: Sličnosti između Kanbana i Scruma
4. To Do – Doing – Done su „kanonski” stupci statusa, ali timovi obično proširuju broj i vrstu statusa prema svojim potrebama.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/flat-scrum-task-board-with-color-stick-paper-notes_26195122.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=c0f54920-478f-4727-9139-38b5ff287ce3&query=management+board)

## Slide 13: Sličnosti između Kanbana i Scruma
5. Kartice koje se pojavljuju na ploči mogu pripadati različitim kategorijama.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-photo/index-cards-sticky-notes_1324668.htm#fromView=search&page=1&position=19&uuid=8969f717-f42f-4252-8164-3793e25e0f21&query=sticky+notes)

## Slide 14: Anatomija agilne ploče
STATUS
Stupci koji prikazuju različite faze procesa
KARTICA
Opis dijela posla, koji se također naziva zadatak ili problem.
TIP KARTICE
Identifikacija različitih kategorija zadataka
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/organized-planning-with-colorful-sticky-notes_415821705.htm#fromView=search&page=2&position=3&uuid=ccdbd0b6-07f2-490d-bd39-c88353ebbdee&query=to+do+doing+done+board)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://www.launchnotes.com/blog/the-ultimate-guide-to-creating-your-agile-board

## Slide 15: Karakteristike Kanban ploče
Kanban ploča prati tijek procesa ograničavanjem broja aktivnosti na kojima se trenutno radi.
Broj aktivnosti u tijeku dovoljno je malen da se izbjegnu nevažne zadaće, ali i dovoljno velik da se smanji neiskorištenost članova tima.
Kanban je poput košarkaške utakmice: svaka dovršena aktivnost vrijedi kao jedan poen, a tim nastoji svesti vrijeme između „šuteva” na minimum.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Objasnite Kanban kao „kontinuirani tok” koji se optimizira ograničenjima rada u tijeku (WIP).
Naglasite: započnite manje stvari, dovršite ih više. Objasnite WIP ograničenja kao namjerno uvedeno ograničenje koje smanjuje multitasking i otkriva uska grla.
Dodatno učvrstite metaforu „košarke”: brže i glađe zabijanje koševa = brže i glađe dovršavanje posla.
Pitajte polaznike: „Gdje se posao u vašem procesu najčešće gomila?”

## Slide 16: Karakteristike Scrum ploče
Scrum ploča prati rad koji se obavlja unutar ciklusa fiksnog trajanja, koji se nazivaju „sprintovi”. Sprint je kratko, dosljedno i ponavljajuće vremensko razdoblje.
Trajanje sprinta dovoljno je kratko da tim ostane fokusiran, ali i dovoljno dugo da korisniku isporuči primjetan inkrement rada.
Scrum je poput ispita na fakultetu: morate riješiti niz zadataka u određenom vremenskom razdoblju, unutar kojeg nisu dopuštene druge aktivnosti.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Objasnite Scrum kao vremenski ograničenu isporuku koja koristi sprintove za stvaranje predvidljivog ritma rada.
Istaknite ritam: planiranje sprinta → svakodnevna koordinacija → pregled → retrospektiva → sljedeći sprint.
Upotrijebite metaforu „ispita”: unutar zadanog vremenskog okvira fokusirate se na odabrane zadatke, a promjene se svode na minimum kako bi se zaštitila koncentracija.
Uvjerite polaznike da Scrum nije rigidan sam sebi svrhom — struktura omogućuje učenje i prilagodbu između sprintova.

## Slide 17: Kanban VS Scrum
Ograničenja rada u tijeku
Scrum ograničava WIP po iteraciji. Tim se mora obvezati na broj zadataka unutar sprinta. Ništa ne sprječava da sve kartice istodobno budu u statusu „U tijeku”.
Kanban ograničava WIP po statusu. Broj „5” u stupcu „U tijeku” znači da u toj fazi tijeka rada ne bi smjelo biti više od 5 kartica.
Rad u tijeku (Work In Process): pojam koji se koristi za označavanje broja dijelova (ili serija) koji se istodobno obrađuju unutar proizvodnog sustava. To je materijal koji napušta jednu fazu procesa i čeka obradu u sljedećoj fazi.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Usporedite ograničenje rada u tijeku po statusu (Kanban) s ograničenjem rada u tijeku po sprintu (Scrum).
Dodatni resursi https://miro.com/blog/scrum-kanban-boards-differences/

## Slide 18: Kanban VS Scrum
Vlasnici
U Scrumu je ploča uvijek „u vlasništvu” jednog Scrum tima (= međufunkcionalne skupine ljudi sa svim potrebnim vještinama za uspješno dovršavanje aktivnosti unutar svakog sprinta).
Kanban ploča ne mora biti „u vlasništvu” određenog tima jer je uglavnom namijenjena praćenju jednog (monofunkcionalnog) tijeka rada.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Naglasite timsko vlasništvo u Scrumu.
Objasnite zašto Kanban može funkcionirati i bez fiksno definiranog tima.
Dodatni resursi https://www.youtube.com/watch?v=19dMPv0pOGE https://www.coursera.org/articles/kanban-vs-scrum

## Slide 19: Kanban VS Scrum
Predanost zadatku
U Scrumu se cijeli tim usmjerava na svaki zadatak.
U Kanbanu je svaka osoba odgovorna za vlastiti tijek rada. Međutim, Kanban njeguje kulturu pomaganja ondje gdje su resursi ograničeni kako bi se riješila takozvana „uska grla” — ako je jedna osoba završila svoj zadatak, a u nekom stupcu na ploči postoji nešto složeno (odnosno usko grlo), može odlučiti hoće li pomoći kolegi da dovrši taj zadatak ili će uzeti novi zadatak iz reda čekanja.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pojasnite razliku između zajedničkog usmjeravanja tima na zadatak i individualnog tijeka rada.
Naglasite suradnju bez hijerarhije.

## Slide 20: Kanban VS Scrum
Promjene unutar iteracije
U Scrumu tim ne bi trebao dodavati nove kartice na ploču tijekom sprinta. Broj kartica određuje se tijekom sastanka planiranja, prije početka iteracije.
S druge strane, Kanban ploča može se mijenjati u bilo kojem trenutku; jedino ograničenje odnosi se na aktivnosti koje su već u tijeku → čim kartica prijeđe iz „U tijeku” u „Gotovo”, oslobađa se kapacitet koji se može iskoristiti za novu aktivnost/karticu (kontinuirani tok).
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Naglasite kompromis između predvidljivosti i fleksibilnosti.
Istaknite da Scrum štiti fokus, dok Kanban lakše prihvaća promjene.
Dodatno naglasite da nijedan pristup nije univerzalno „bolji”.

## Slide 21: Kanban VS Scrum
Hitni zadaci (ticketi)
Zahvaljujući prethodnim analizama, planiranju, procjeni opsega i određivanju prioriteta, Scrum tim se rijetko mora nositi s nepredviđenim hitnim situacijama.
U Kanbanu se može uvesti linija „Hitno” (koja se naziva i swim lane) → kartice koje se ondje nalaze označavaju nepredvidiv hitan zadatak ili zadatak koji se pojavljuje kako bi se riješila kartica koja predstavlja „usko grlo”. Takvi zadaci imaju najviši prioritet, pa se dio tima usmjerava na njih kako bi ih dovršio što je prije moguće.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Naglasite da hitni zadaci trebaju biti vidljivi, a ne skriveni.
Dodatni resursi https://businessmap.io/kanban-resources/kanban-software/kanban-swimlanes

## Slide 22: Kanban VS Scrum
Uloge
Scrum
Scrum Master
Product Owner (vlasnik proizvoda)
Članovi tima
Kanban
Nije unaprijed definirano
Zajedničko usmjeravanje kada član tima naiđe na poteškoće
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Naglasite da Kanban ima manje unaprijed definiranih uloga.
Iskoristite to kao pripremu polaznika za kasniji dio o ulogama.

## Slide 23: Kanban VS Scrum
Rokovi
Scrum
Plan sprinta (vremenski ograničen okvir)
Kanban
Kontinuirani tok
Temeljeno na događajima
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://www.nimblework.com/blog/due-dates-in-kanban-systems/

## Slide 24: Kanban VS Scrum
Prioriteti
Scrum
Novi zadaci dopušteni su tek kada je cijeli „paket” dovršen.
Kanban
Novi zadaci dopušteni su tek kada su prethodni zadaci dovršeni.

## Slide 25: Kanban VS Scrum
Modifikacije
Scrum
Ne potiču se
Kanban
Dopuštene (potiču se)

## Slide 26: Kanban VS Scrum
Najbolje za…
Scrum
Stabilni prioriteti koji se manje mijenjaju tijekom ciklusa obrade.
Kanban
Promjenjiviji opseg posla.

## Slide 27: Agile in ‘ne-razvojnim’ procesima

## Slide 28: Koji procesi?
Procesi se, ovisno o svojoj ulozi unutar organizacije, mogu klasificirati na različite načine. Polazeći od definicije Stalka i Houta, možemo prepoznati:
OPERATIVNE PROCESE
PROCESE PODRŠKE
KONTROLNE PROCESE
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pokažite da se Agile primjenjuje i izvan razvoja softvera te da može pomoći u unaprjeđenju poslovnih procesa.
Objasnite kategorije procesa (operativni, procesi podrške, kontrolni) i zatražite od polaznika primjere iz njihovih konteksta.
Dodatni resursi https://www.globalstd.com/en/blog/how-to-determine-the-processes-in-your-organization-blog/

## Slide 29: Koji procesi?
1) OPERATIVNI PROCESI
Oni se izravno odnose na stvaranje proizvoda ili usluga. To su procesi koji, više od ostalih, izravno stvaraju dodanu vrijednost proizvodu/usluzi.
Npr. dizajn, proizvodnja, prodaja.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://scribe.com/library/what-are-operational-processes https://www.symestic.com/en-us/what-is/operational-processes

## Slide 30: Koji procesi?
2) PROCESI PODRŠKE
Oni podržavaju operativne procese kako bi ih učinili djelotvornijima i učinkovitijima.
Npr. komercijalno upravljanje, informacijski sustav, ljudski resursi, financijsko upravljanje, nabava itd.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://aptien.com/en/kb/articles/what-are-support-processes

## Slide 31: Koji procesi?
3) KONTROLNI PROCESI
Procesi koji upravljaju cjelokupnim sustavom upravljanja kvalitetom.
Npr. preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom, definiranje ciljeva organizacije, mjerenje rezultata, razvoj strategija itd.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/chapter/the-control-process/

## Slide 32: Primjeri procesa kojima se može upravljati agilno
Osiguravanje ispravne provedbe projekta (uključujući i u javnoj upravi)
Prodaja
Upravljanje komunikacijom s korisnicima (marketinške aktivnosti i sl.)
Praćenje zadovoljstva korisnika
Upravljanje resursima (upravljanje financijskim transakcijama, obrada internog i eksternog izvještavanja, ispunjavanje zakonskih obveza)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dajte konkretne primjere kako biste razbili zabludu da je Agile namijenjen samo developerima.
Odaberite 2–3 primjera i ukratko objasnite kako bi ploča pomogla (vidljivost, prioriteti, blokatori, povratne informacije).
Pitajte polaznike na kojem bi procesu prvo pokušali primijeniti Agile.

## Slide 33: Uloge i rituali

## Slide 34: Uloge
Uloga: skup ponašanja, prava, dužnosti, uvjerenja i normi povezanih s određenim društvenim kontekstom i prihvaćenih od strane ljudi u njemu
Product Owner
Scrum Master
Članovi tima
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite uloge kao jasno definirane granice odgovornosti koje smanjuju nejasnoće.
Naglasite da uloge nisu nužno isto što i nazivi radnih mjesta; one opisuju odgovornosti. U malim timovima jedna osoba može pokrivati više uloga.
Dodatni resursi https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/The-Dynamic-Duo-PO-and-SM-Partnership-Agile-2012-bkadkins-ricksmith.pdf https://www.exin.com/article/agile-scrum-roles-3-roles-that-make-or-break-scrum/ https://miro.com/blog/agile-roles/

## Slide 35: Vlasnik proizvoda - Product Owner (PO)
Odgovoran/odgovorna je za proizvod/projekt.
Dodaje nove aktivnosti.
Ima završnu riječ o prioritetu i redoslijedu aktivnosti.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/people-designs-collection_1001801.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuid=f57f668b-aa12-4ae6-8eee-d0bff0f8c26b&query=manager+avatar)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pojasnite odgovornost Product Ownera: maksimiziranje vrijednosti i određivanje redoslijeda rada.
Naglasite prava odlučivanja: određuje prioritete, pojašnjava zahtjeve i prihvaća rad na temelju vrijednosti.
Product Owner odlučuje o tome „što” i „zašto”, a tim odlučuje „kako”.

## Slide 36: Scrum Master (SM)
Organizira sastanke (ceremonije).
Nadzire njihovo pravilno odvijanje.
Podsjeća tim na „temeljna načela” metode.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/people-designs-collection_1001801.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuid=f57f668b-aa12-4ae6-8eee-d0bff0f8c26b&query=manager+avatar)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Objasnite Scrum Mastera kao fasilitatora i coacha koji pomaže timu da napreduje i uklanja prepreke.
Naglasite služenje timu i podržavajuće vodstvo (nije riječ o ulozi šefa). Spomenite i coachanje dionika te zaštitu procesa.
Možete upotrijebiti metaforu „čuvara procesa”.

## Slide 37: Članovi tima
Čine radnu skupinu.
Izvršavaju dio projektnih aktivnosti.
Source: Freepik (https://www.freepik.com/free-vector/people-designs-collection_1001801.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuid=f57f668b-aa12-4ae6-8eee-d0bff0f8c26b&query=manager+avatar)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Opišite tim kao pokretač isporuke — međufunkcionalan i samoupravljiv.
Naglasite zajedničko vlasništvo nad ishodima, a ne individualne “silose” zadataka. Odgovornost za rezultate je kolektivna.
Pitajte polaznike: „Koje biste vještine trebali imati da isporučite rezultat od početka do kraja bez vanjskih ovisnosti?”

## Slide 38: Product Owner VS Scrum Master
Product Owner: voditelj razvoja proizvoda Product Manager: odgovoran/odgovorna za strategiju, plan razvoja i proračun
S obzirom na znatno preklapanje uloga, bolje je koristiti samo naziv Product / Project Manager.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://dcmlearning.ie/product-owner-resources/the-key-differences-between-a-scrum-master-and-product-owner.html

## Slide 39: Product Owner
Source: ProductGo (https://userstorymap.io/being-an-effective-product-owner/)
Notes: Facilitator notes
Additional resources
https://apmg-international.com/job-role/product-owner

## Slide 40: Scrum Master
Source: Atlassian (https://www.atlassian.com/agile/scrum/scrum-master)
Notes: Facilitator notes
Explain Scrum Master as facilitator/coach who helps the team improve and removes impediments.
Additional resources
https://apmg-international.com/it/job-role/scrum-master

## Slide 41: Rituali
Ritual: niz aktivnosti koji uključuje geste, riječi i predmete, a izvodi se na određenom mjestu i prema unaprijed utvrđenom slijedu.
Planiranje sprinta
Dnevni stand-up sastanak
Retrospektiva sprinta
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite Scrum događaje kao rutine koje stvaraju transparentnost, usklađenost i kontinuirano unapređenje.
Osvrnite se na čestu primjedbu o „previše sastanaka”: cilj je smanjiti ponovno obavljanje posla i neusklađenost. Svaki događaj ima jasan cilj i vremensko ograničenje.
Objasnite ceremonije kao mehanizme koordinacije. Naglasite važnost redovitosti i predvidljivosti.
Dodatni resursi https://www.atlassian.com/agile/scrum/ceremonies

## Slide 42: Planiranje sprintova
Sudjeluje cijeli tim.
Product Owner postavlja najviše prioritete projekta.
Tim postavlja pitanja koja pomažu razložiti cijeli projekt na detaljne zadatke.
Tim (a ne Product Owner) određuje količinu posla koja će se obaviti u sprintu (samoupravljivi timovi).
Sastanak završava tek NAKON što su definirani jedan ili više ciljeva sprinta (kratak opis ciljeva koje treba postići) i sprint backlog (popis zadataka koje treba izvršiti).
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Objasnite planiranje sprinta kao dogovor o tome „što” treba postići i „kako” će se tome pristupiti.
Prođite kroz slijed: prioriteti → pitanja → razrada zadataka → obveza → cilj sprinta + sprint backlog.
Obvezu preuzima tim, a ne nameće je Product Owner.

## Slide 43: Dnevni stand-up sastanak
Dnevni stand-up sastanak (ili daily scrum) svakodnevna je praksa u središtu Agile pristupa, koja se održava na istom mjestu i u isto vrijeme svaki dan, po mogućnosti ujutro.
Ovi sastanci ne bi trebali trajati dulje od 15 minuta i namijenjeni su svim članovima tima.
Važno je da je sastanak više usmjeren na kratke statusne nadogradnje nego na rješavanje problema (koje bi se trebalo rješavati samo s određenim članovima tima izvan sastanka).
Ova praksa određuje ritam projekta i pomaže da članovi tima ostanu „posvećeni” cilju.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Prikažite dnevni stand-up kao kratku koordinaciju koja pomaže da se rad nastavi kretati i da se uoče prepreke.
Naglasite: 15 minuta, koordinacija, a ne rješavanje problema; detaljnije rasprave odvijaju se nakon sastanka s relevantnim osobama.

## Slide 44: Retrospektiva sprinta
U retrospektivi tim traži načine kako poboljšati rad na temelju onoga što se dogodilo tijekom sprinta. Sudjeluje cijeli tim, a sastanak obično traje najviše jedan sat. Tijekom retrospektive odgovara se na tri pitanja:
  što bi tim trebao početi raditi
  što bi tim trebao prestati raditi
  što bi tim trebao nastaviti raditi
Scrum Master facilitira ovaj ritual.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/retrospective

## Slide 45: Studija slučaja – Opis projekta
Naziv projekta: Data Import Tool
Korištene tehnologije: Java, React, MS SQL
Problem
Osim razvoja novih funkcionalnosti, naš razvojni tim često je morao podržavati različite slučajeve uvoza podataka jer nismo imali odgovarajuće alate koji bi internim korisnicima omogućili da sami obavljaju uvoz. Zbog toga su developeri često trošili dragocjeno vrijeme na operativne zadatke umjesto na razvoj, što je tijekom tjedna dovodilo do čestog prebacivanja između različitih vrsta posla.
Opseg posla bio je i nepredvidiv jer nikada nismo znali koliko ćemo zahtjeva za uvoz podataka dobiti u određenom tjednu, što je otežavalo planiranje. Osim toga, podaci za uvoz dolazili su od različitih korisnika i u različitim formatima, pa su ih developeri prije uvoza u sustav morali ručno preformatirati.
Sam uvoz podataka izvršavao se pisanjem upita izravno u bazi podataka, što je predstavljalo značajan rizik zbog mogućnosti ljudske pogreške.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Postavite scenarij prije rasprave o odabiru procesa.
Sažmite glavne probleme: nepredvidivo radno opterećenje, često prebacivanje između zadataka, rizik od ljudske pogreške i varijabilnost ulaznih podataka.
Pitajte polaznike: „Koji dijelovi ovog primjera upućuju na Kanban, a koji na Scrum?”

## Slide 46: Studija slučaja – Opis projekta
Rješenje
Kako bismo to riješili, odlučili smo razviti alat za samostalni uvoz podataka za naše interne korisnike. Prvi korak bio je definirati funkcionalnosti koje alat treba podržavati. To smo učinili analizom vrsta zahtjeva za uvoz podataka koje smo primali u prošlosti.
Budući da su korisnici dostavljali podatke u različitim formatima, sljedeći izazov bio je definirati jedan jedinstveni format koji bi odgovarao svima. Razgovarali smo s korisnicima kako bismo razumjeli što im je najvažnije i s čime im je najlakše raditi. Umjesto da samo prikupljamo povratne informacije, predlagali smo i moguća rješenja te ih prilagođavali na temelju njihovih odgovora. Bio je to suradnički, iterativni proces.
Nakon što su zahtjevi postali jasni, započeli smo razvoj. Tijekom procesa, ako bismo uočili prilike za poboljšanja koja se mogu implementirati bez značajnog utjecaja na rokove, ponovno bismo se konzultirali s korisnicima kako bismo osigurali da alat ostane intuitivan i jednostavan za korištenje.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pokažite kako je rješenje nastajalo korak po korak, a ne odjednom.

## Slide 47: Studija slučaja- Opis projekta
Na kraju faze razvoja razvojni je tim testirao alat uvozom podataka putem samog alata, umjesto izravno kroz bazu podataka. Nakon što smo provjerili da sve funkcionira kako je očekivano, korisnicima smo omogućili pristup alatu.
Tijekom početnog uvođenja korisnici su kontinuirano davali povratne informacije i prijedloge za poboljšanja. Ugradili smo te povratne informacije i proveli dodatni razvoj kako bismo alat dodatno unaprijedili.
Danas naš razvojni tim više ne obavlja operativne zadatke uvoza podataka. Umjesto toga, korisnici sada imaju pouzdan alat koji im pomaže u svakodnevnom radu.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pitajte polaznike: Zašto je uključivanje korisnika bilo ključno u ovom slučaju? Koji bi rizici postojali bez zajednički definiranog formata?

## Slide 48: Studija slučaja – Ključni uvidi iz projekta
Najveći izazov
Najveći izazov bio je definirati odgovarajući format datoteke za uvoz podataka. Imali smo velik broj korisnika s različitim potrebama i slučajevima uporabe, pa je bilo ključno sve dokumentirati i prepoznati zajedničke elemente kako bismo razvili standardizirano rješenje.
Korištena metodologija upravljanja projektima
Primijenili smo Scrum metodologiju. Radili smo u sprintovima, pri čemu je svaki sprint bio usmjeren na implementaciju određene funkcionalnosti ili inkrementa. Tijekom cijelog procesa održavali smo blisku komunikaciju s korisnicima kako bismo potvrdili da idemo u dobrom smjeru te smo prema potrebi prilagođavali planove.

## Slide 49: Studija slučaja- Ključni uvidi iz projekta
Ključne donesene odluke
Standardizacija formata datoteke za uvoz na temelju povratnih informacija korisnika.
Iterativno unapređivanje dizajna alata na temelju ranih povratnih informacija korisnika i pitanja upotrebljivosti.
Davanje prioriteta intuitivnom korisničkom iskustvu umjesto tehničkim prečacima.
Glavni rezultati projekta
Uklonjen je ručni uvoz podataka iz opsega rada razvojnog tima.
Isporučen je alat za samostalno korištenje koji je značajno povećao učinkovitost internih korisnika.

## Slide 50: Studija slučaja- Ključni uvidi iz projekta
Što smo naučili / Što bismo napravili drugačije
U budućnosti bismo korisnike uključili ranije u proces razvoja tako da im omogućimo pristup testnim verzijama alata. Time bi mogli ranije steći praktično iskustvo i dati povratne informacije, što bi nam pomoglo da njihove prijedloge uključimo prije produkcijskog izdanja.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pitajte polaznike: Koja je odluka imala najveći utjecaj? Kako je to unaprijedilo rad i tima i korisnika? Što biste vi učinili drugačije u sličnom projektu?

## Slide 51: Fokus na certifikate za Scrum Mastera

## Slide 52: Certifikacija za Scrum Mastera
Evo popisa najvažnijih i najpriznatijih Scrum Master certifikata, uključujući organizacije koje ih izdaju, područja na koja su usmjereni te njihovu prikladnost za različite razine iskustva:
Certified ScrumMaster® (CSM)
Professional Scrum Master™ (PSM I, II, III)
SAFe® Scrum Master (SSM)
Scrum Master Certified (SMC®)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pojasnite da je ovaj dio informativnog karaktera, a ne preporuka određenih certifikata. Naglasite da je iskustvo važnije od samih certifikata.

## Slide 53: 1. Certified ScrumMaster® (CSM)
Organizacija koja izdaje certifikat: Scrum Alliance (scrumalliance.org)
Razina: početna (idealno za početnike u Scrumu ili voditelje projekata koji prelaze na Scrum)
Trajanje: dvodnevni tečaj + online ispit
Obnova: svake 2 godine (zahtijeva Scrum Education Units - bodove – i naknadu)
Fokus:
Osnove Scruma (uloge, događaji, artefakti)
Facilitacija, coaching, servant leadership
Odgovornosti Scrum Mastera
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://www.scrumalliance.org/get-certified/scrum-master-track/certified-scrummaster

## Slide 54: 2. Professional Scrum Master™ (PSM I, II, III)
Organizacija koja izdaje certifikat: Scrum.org (scrum.org)
Razine:
PSM I – osnovna (najpopularnija)
PSM II – srednja (fokus na primjeni u stvarnim situacijama)
PSM III –napredna (zahtjevna, uključuje esejska pitanja)
Trajanje: nije potreban tečaj, moguće je samostalno učenje
Obnova: certifikat vrijedi trajno
Fokus:
Snažan naglasak na teoriji i principima Scruma
Ističe dubinsko razumijevanje umjesto učenja napamet
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications/professional-scrum-master-assessments

## Slide 55: 3. SAFe® Scrum Master (SSM)
Organizacija koja izdaje certifikat: Scaled Agile, Inc. (scaledagile.com)
Razina: Srednja
Idealno za Scrum Mastere koji rade u poduzećima koja koriste SAFe.
Trajanje: dvodnevni tečaj + online ispit
Obnova: godišnja (uz naknadu)
Fokus:
Uloga Scrum Mastera u Scaled Agile Frameworku (SAFe)
PI (Program Increment) planiranje, Agile na razini organizacije
Koordinacija između timova u većim organizacijama
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://agileseekers.com/blog/what-is-safe-scrum-master-certification

## Slide 56: 4. Scrum Master Certified (SMC®)
Organizacija koja izdaje uvjerenje: SCRUMstudy (scrumstudy.com)
Razina: početna do srednja
Trajanje: dvodnevni tečaj + online ispit
Obnova: svake 3 godine (zahtijeva naknadu)
Fokus:
Životni ciklus Scruma
Uloge i odgovornosti
Scenariji iz stvarnih situacija
Kritika: manje prepoznat u usporedbi s CSM-om i PSM-om.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni resursi https://www.scrumstudy.com/certification/scrum-master-certification

## Slide 57: Scrum Master certifikacije – sažetak usporedbe
Certifikacija | Organizacija | Razina | Obnova | Ispit | Priznatost
CSM | Scrum Alliance | Početna | Da | Da | ✅✅✅
PSM I | Scrum.org | Početna | Ne | Da | ✅✅✅
PSM II/III | Scrum.org | Napredna | Ne | Da | ✅✅
SSM | Scaled Agile | Srednja | Da | Da | ✅✅
SMC | SCRUMstudy | Početna | Da | Da | ✅ (rjeđe)
Source: table created by EGInA Srl (https://www.egina.eu/)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Ova tablica uspoređuje popularne Scrum Master certifikate.
Pomaže nam razumjeti koji su certifikati šire prepoznati, kojoj su razini namijenjeni i koje zahtjeve imaju.

## Slide 58: Odabir odgovarajućeg Scrum Master certifikata
CSM
Najbolji za početnike, široko priznat
PSM I
Naglasak na teoriji, bez obnove
PSM II/III
Duboko stručno znanje, zahtjevni ispiti
SSM
Agile na razini koja odgovara tvrtkama
SMC
Pristupačan, slabije prepoznat
Početnik u Scrumu?  Započnite s CSM ili PSM I
Želite dublje razumijevanje bez potrebe za obnovom certifikata?  PSM I
Radite u tvrtkama / velikim timovima?  Odaberite SSM
Zainteresirani za dugoročnu Scrum karijeru?  PSM II/III or SAFe
Source: graphic produced by EGInA Srl (https://www.egina.eu/)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Ovaj slajd sadrži nekoliko savjeta o tome koji certifikat odabrati, ovisno o vašim osobnim ciljevima.

## Slide 59: DODATNA LITERATURA
ONLINE IZVORI
The Scrum Guide - Službena definicija Scruma: uloge, događaji, artefakti i pravila. Ključni referentni dokument. https://scrumguides.org/scrum-guide.html
The Kanban Guide - Službeni uvod u Kanban principe: vizualizacija, tijek rada i ograničenja rada u tijeku (WIP).
https://kanbanguides.org/
The Scrum Team Roles and Accountabilities https://resources.scrumalliance.org/Article/scrum-team

## Slide 60: DODATNA LITERATURA
KNJIGE
“Essential Scrum” - Kenneth S. Rubin Izvrstan praktični priručnik o Scrum ulogama, događajima, artefaktima i o tome kako timovi u praksi rade sa Scrumom.
“Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business” - David J. Anderson Klasična knjiga o Kanban sustavima, razumijevanju tijeka rada, ograničavanju rada u tijeku i evolucijskim promjenama.
“Personal Kanban: Mapping Work | Navigating Life “ - Jim Benson & Tonianne DeMaria Barry Pristupačna i vrlo praktična primjena Kanban ideja.

## Slide 61: IZVORI
“Campus Agile Project Management” course – Fraticelli F., Ferranti P.
Scrum Guide - https://scrumguides.org/scrum-guide.html
Kanban Guides - https://kanbanguides.org/
Atlassian Agile Coach: Scrum - https://www.atlassian.com/agile/scrum
Atlassian Agile Coach: Kanban - https://www.atlassian.com/agile/kanban

## Slide 62: IZVORI
Professional Scrum Master (PSM I) overview - https://www.scrum.org/professional-scrum-master-i-certification
Certified ScrumMaster (CSM) overview - https://www.scrumalliance.org/get-certified/scrum-master-track/certified-scrummaster
SAFe Scrum Master (SSM) overview - https://www.scaledagile.com/training/safe-scrum-master/