## Slide 1: SHIFT4IT
Shifting the paradygm for women in IT sector​

## Slide 2: Planiranje aktivnosti uzimajući u obzir proizvodni kapacitet tima: izrada backloga

## Slide 3: Sažetak
3.1 Kako izraditi backlog
3.2 Kako upravljati granularnošću kartica
3.3 Kako upravljati planiranjem kapaciteta
3.4 Praktična radionica – uvođenje Agilea: izrada ploče i pisanje kartica
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite 3. cjelinu i objasnite da je fokus na „praktičnom Agile planiranju”: pretvaranju potreba u radne stavke, njihovom jasnom strukturiranju i usklađivanju sa stvarnim kapacitetom tima.
Prođite kroz dijelove (backlog → granularnost → planiranje kapaciteta → radionica). Naglasite da je logika postupna: prvo definiramo što treba napraviti, zatim koliki bi svaki zadatak trebao biti, a potom koliko toga možemo realno isporučiti.
Ključne poruke koje treba naglasiti: Agile planiranje je kontinuiran proces, a ne jednokratni plan. Dobro planiranje smanjuje preopterećenje i povećava predvidljivost. Cilj je održiva isporuka (kvaliteta + tempo).

## Slide 4: Uvod
Ovaj modul usmjeren je na praktičnu stranu Agile planiranja projekata: kako potrebe pretvoriti u konkretne radne zadatke, pravilno ih strukturirati i uskladiti sa stvarnim proizvodnim kapacitetom tima.
Najprije ćete naučiti kako kreirati i održavati backlog — dinamičan, prioritetiziran popis funkcionalnosti, poboljšanja, ispravaka i zadataka — te razumjeti njegovu svrhu, ključne sastavnice i najčešće pogreške.
Modul se zatim bavi jednim od najčešćih izazova u Agile isporuci: granularnošću kartica. Istražit ćete kako prijeći od opće vizije do epica, user storyja i zadataka, odabirući odgovarajuću razinu detalja kako bi rad ostao upravljiv, vidljiv i motivirajući.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Postavite očekivanja: ova cjelina je praktična i usmjerena na razvoj konkretnih vještina.
Parafrazirajte sadržaj kao kratku priču: „Naučit ćemo kako potrebe pretvoriti u prioritetizirani backlog, kako zapisati radne stavke na odgovarajućoj razini detalja i kako planirati isporuku na temelju onoga što tim zaista može napraviti.”
Imajte na umu: polaznici mogu zamijeniti pojam „backlog” s običnom to-do listom. Pojasnite da je backlog prioritetiziran i stalno se razvija te predstavlja popis vrijednosti i rada koji se kontinuirano ažurira.

## Slide 5: Uvod
Završni dio uvodi planiranje kapaciteta, pokazujući kako timovi mogu izbjeći preopterećenje zajedničkim procjenjivanjem rada, primjenom faktora fokusa i izradom koherentnog plana isporuke koji uravnotežuje očekivanja korisnika s održivim radom tima.
Modul završava praktičnom radionicom u kojoj sudionici postavljaju Agile ploču, definiraju tijek rada, pišu user storyje i zadatke te vježbaju upravljanje isporukom koristeći scenarij iz stvarnog svijeta.

## Slide 6: Uvod
Na kraju ovog modula moći ćete:
Definirati backlog i razumjeti njegovu važnost u upravljanju projektima
Razlikovati product backlog i sprint backlog
Razumjeti koncept granularnosti kartica u agilnim metodologijama
Razumjeti koncept planiranja kapaciteta u Agile okruženju
Primijeniti tehnike za učinkovito planiranje kapaciteta
Izraditi jednostavan backlog koristeći scenarij iz stvarnog svijeta
Postaviti Agile ploču

## Slide 7: Kako izraditi backlog
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite fokus ovog dijela: izrada i održavanje backloga.
Objasnite da je backlog most između potreba i isporuke.

## Slide 8: Što je backlog?
Prioritetizirani popis funkcionalnosti, poboljšanja, ispravaka pogrešaka, zadataka itd.
U vlasništvu je i održava ga Product Owner
Razvijajući dokument – nikada nije potpuno dovršen
Pruža jedinstveni izvor zahtjeva za sve promjene koje se trebaju napraviti na proizvodu
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Definirajte backlog kao dinamičan, prioritetiziran popis i pojasnite vlasništvo.
Naglasite sljedeće točke: Backlog = jedinstveni izvor istine o onome što bi se moglo izgraditi, popraviti ili unaprijediti. Kontinuirano se razvija kako učimo i dobivamo nove informacije. U vlasništvu je / uređuje ga Product Owner (ili osoba odgovorna za odluke o vrijednosti).
Backlog nije jamstvo niti ugovor. To je transparentan red mogućih stavki poredanih prema vrijednosti.
Dodatni resursi https://www.atlassian.com/agile/scrum/backlogs https://asana.com/resources/product-backlog

## Slide 9: Sastavnice jedne stavke backloga
Naslov – kratak sažetak
Opis – detaljno objašnjenje ili user story
Kriteriji prihvaćanja – uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se stavka smatrala „dovršenom”
Prioritet – redoslijed važnosti
Procjena – potrebni napor (npr. story points, sati)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Prođite kroz svaku sastavnicu i dajte jednostavan primjer: Naslov: kratka oznaka Opis: što i zašto Kriteriji prihvaćanja: što znači da je nešto „dovršeno” (mjerljivo/testabilno) Prioritet: vrijednost / hitnost Procjena: trud / veličina zadatka
Posebno naglasite kriterije prihvaćanja kao najčešće izostavljeni element; oni sprječavaju nesporazume i potrebu za ponovnim radom.

## Slide 10: Kako izraditi backlog
SAVJET: Vi određujete granularnost kartica na svojoj ploči. Možete odlučiti što je „Epic”, a što „Story”.
Primjer: OPSEG RADA: natječaj EPIC: Tehnička dokumentacija; Ekonomska dokumentacija; Administrativna dokumentacija STORY: Dovršavanje dokumenata; Izrada procjena TASK: Popunjavanje Priloga 1 i Priloga 2; Izrada datoteka za ekonomsku simulaciju
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pokažite da timovi mogu sami odabrati granularnost kartica i prikažite konkretan primjer razrade.
Objasnite hijerarhiju (opseg/vizija → epici → storyji → zadaci). Iskoristite primjer natječaja kako biste pokazali kako se jedan „opseg” pretvara u organiziran rad.
Ključna poruka: granularnost je stvar izbora — odgovarajuća razina ovisi o vidljivosti, upravljivosti i potrebama za učenjem.
Imajte na umu: izbjegavajte preuranjeno pretjerano strukturiranje; krenite s većim cjelinama i dijelite ih kako stječete nova saznanja.

## Slide 11: Kako izraditi backlog
Source: Visual Paradigm (https://www.visual-paradigm.com/scrum/theme-epic-user-story-task/)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Ovaj dijagram prikazuje kako se rad u Agile projektima razlaže — od velikih ideja do malih zadataka. Veliki ciljevi dijele se na sve manje dijelove dok ne postanu konkretne aktivnosti koje se mogu provesti.
Pomozite polaznicima da protumače sadržaj i povežu ga s praksom.
Naglasite hijerarhiju: vizija → vrijednost → akcija.
Dodatni resursi https://www.visual-paradigm.com/scrum/theme-epic-user-story-task/

## Slide 12: Kako izraditi backlog
Započnite s ciljevima visoke razine – koje probleme rješavamo?
Pišite user storyje – koristite format: „Kao [korisnik], želim [funkcionalnost] kako bih [korist].”
Razlomite epice na manje storyje.
Odredite prioritete prema poslovnoj vrijednosti i hitnosti.
Procijenite potrebni napor zajedno s timom.
Redovito pregledavajte i doradite backlog (Backlog Grooming / Refinement).
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dajte jednostavnu, korak-po-korak metodu za izradu i održavanje backloga.
Pretvorite navedene točke u jasnu rutinu:
Definirajte ciljeve / problem.
Napišite user storyje.
Razlomite epice na storyje.
Odredite prioritete.
Procijenite napor zajedno s timom.
Redovito doradite backlog.
Predstavite refinement kao ponavljajuću naviku, a ne kao zasebnu fazu. Pojasnite da refinement nije sastanak samo za Product Ownera — developeri i stručnjaci trebaju sudjelovati kako bi procjene i rizici bili realni.
Dodatni resursi https://www.atlassian.com/agile/scrum/backlogs

## Slide 13: Kako izraditi backlog – najčešće pogreške
Pisanje nejasnih ili pretjerano detaljnih storyja
Neuključivanje tima u doradu (refinement) backloga
Ignoriranje tehničkog duga ili bugova
Dopuštanje da backlog raste bez redovitog čišćenja i uklanjanja zastarjelih stavki
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Upozorite polaznike na tipične anti-obrasce u radu s backlogom koji mogu narušiti Agile isporuku.
Za svaku pogrešku dodajte kratko „što učiniti umjesto toga”:
Nejasni storyji → dodajte kriterije prihvaćanja i primjere. Previše detalja prerano → ostavite osnovne stavke i razrađujte ih u pravom trenutku (just-in-time). Bez uključenosti tima → organizirajte redovite sastanke za refinement s timom. Ignoriranje tehničkog duga i bugova → tretirajte ih kao stavke backloga s jasno definiranim rizikom i vrijednošću. Backlog stalno raste → redovito ga čistite, arhivirajte zastarjele stavke ili ponovno odredite prioritete.
Dodatni resursi https://romanpichler.medium.com/seven-product-backlog-mistakes-to-avoid-44a667707021

## Slide 14: Grupna vježba – Izradite mini product backlog
CraftEase je edukativna web platforma posvećena DIY (Do It Yourself) projektima, osmišljena kako bi korisnicima pomogla naučiti praktične vještine kroz korak-po-korak multimedijski sadržaj.
Vi ste voditelj projekta (PM) u IT tvrtki koja razvija platformu za klijenta.
Klijent Maloprodajna tvrtka koja prodaje DIY i građevinske materijale (npr. Bauhaus, Brico ili slično – trgovina električnim i građevinskim materijalom).
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Vrijeme: 15–20 minuta.
Prijeđite s teorije na praksu: polaznici generiraju stavke backloga na temelju zadanog scenarija.
Postavite jasna očekivanja: ovo je prva verzija backloga, a ne savršeno rješenje. Cilj je uvježbati pisanje user storyja i određivanje prioriteta.
Koraci facilitacije:
Ukratko ponovite scenarij.
Dodijelite uloge u grupi (zapisničar, osoba koja prati vrijeme, prezenter).
Podsjetite ih da se fokusiraju na vrijednost za korisnika.
Potaknite grupe da razmišljaju o različitim korisničkim ulogama (korisnik platforme, zaposlenik, administrator), čak i ako nisu sve izričito navedene u zadatku.

## Slide 15: Grupna vježba – Izradite mini product backlog
Upute:
Identificirajte 5 ključnih funkcionalnosti potrebnih za platformu CraftEase.
Napišite 5 user storyja koristeći format: Kao [uloga korisnika], želim [funkcionalnost] kako bih [korist].
Dodijelite:
prioritet (1 = najviši, 5 = najniži)
grubu procjenu (npr. 1–3 bodova)
Rezultat: Kratak mini product backlog spreman za raspravu s klijentom.

## Slide 16: Kako izraditi backlog
Na početku će izrada backloga biti vrlo zahtjevna!
Ponekad ćete izraditi kartice koje su previše „velike” (to primijetite kada kartica predugo ostaje u statusu „U tijeku”)… …a ponekad ćete otići u previše detalja (to možete prepoznati ako kartica prebrzo prođe kroz ploču).
Savjet: podijelite kartice tako da njihovo izvršavanje nikada ne traje dulje od 4 sata, odnosno pola radnog dana. Tako ćete pomicati više kartica i biti motiviraniji!
U kojoj mjeri bi sadržaj kartica trebao biti detaljan?
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Naglasite da je pisanje backloga na početku teško i uvedite praktično pravilo za procjenu veličine zadataka.
Objasnite opažanja: Ako kartica predugo ostaje u statusu „U tijeku”, vjerojatno je prevelika. Ako prođe kroz ploču prebrzo, možda je premala ili previše usitnjena.
Ključna poruka: kartice trebaju biti odgovarajuće veličine kako bi se održali tok rada i motivacija. Pravilo „≤ 4 sata” koristite kao smjernicu za vježbu (timovi kasnije mogu prilagoditi prag).
Pitajte polaznike: „Iz vašeg iskustva, koji vam signali govore da je neka stavka prevelika ili premala?”

## Slide 17: Kako upravljati granularnošću kartica
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite koncept granularnosti kartica: odabir odgovarajuće veličine odnosno razine detalja za radne stavke.
Objasnite zašto je to važno: granularnost utječe na vidljivost rada, predvidljivost i motivaciju tima.

## Slide 18: WBS vs RBS
STRUKTURA RAZRADE RADA - WORK BREAKDOWN STRUCTURE
(Waterfall)
STRUKTURA RAZRADE ZAHTJEVA/FUNKCIONALNOSTI - REQUIREMENTS / FEATURE BREAKDOWN STRUCTURE
(Agile)
Razrada projekta prema POSLU koji treba obaviti
Razrada projekta na temelju ZAHTJEVA / FUNKCIONALNOSTI konačnog rezultata (OUTPUTA).
Source: Graphics produced by EGInA Srl (https://www.egina.eu/)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Usporedite razradu vođenu planom (WBS) s razradom vođenom vrijednošću / zahtjevima (RBS) koja se koristi u Agileu.
Sažetak: WBS: organizacija prema fazama rada / aktivnostima. „Usmjereno na posao”. RBS: organizacija prema funkcionalnostima / zahtjevima / vrijednosti. „Usmjereno na vrijednost”.
Ključna poruka: RBS olakšava određivanje prioriteta prema vrijednosti za korisnika i jasniju komunikaciju s dionicima.
Pitajte polaznike: „Koju je razradu klijentima lakše razumjeti – aktivnosti ili funkcionalnosti? Zašto?”
Dodatni resursi https://www.manifest.ly/blog/resource-breakdown-structure-rbs-definition-examples-and-templates/

## Slide 19: WBS vs RBS
Priča korisnika 1.1
Epic 1
Obim rada (vizija)
Epic 2
Priča korisnika1.2
Priča korisnika2.1
Priča korisnika2.2
Zadatak 1.1.1
Zadatak 1.1.2
Zadatak 2.2.2
Zadatak 2.2.1
Obim rada
Faza 1
Faza 2
Zadatak 1.1
Zadatak 1.2
Zadatak 2.1
Zadatak 2.2
Zadatak 3.1
Zadatak 3.2
Faza 3
21
STRUKTURA RAZRADE RADA - WORK BREAKDOWN STRUCTURE
(Waterfall)
STRUKTURA RAZRADE ZAHTJEVA/FUNKCIONALNOSTI - REQUIREMENTS / FEATURE BREAKDOWN STRUCTURE
(Agile)
Source: Graphics produced by EGInA Srl (https://www.egina.eu/)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Usporedite razradu vođenu planom (WBS) s razradom vođenom vrijednošću / zahtjevima (RBS) koja se koristi u Agileu.
Dodatni resursi https://www.invensislearning.com/blog/resource-breakdown-structure/

## Slide 20: Funkcionalnost vs Epic
Funkcionalnost (Feature): opisuje rješenje i/ili odgovor na određeni zahtjev
Epic: velika cjelina posla koja se može razlomiti na niz manjih user storyja
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pojasnite dva pojma koja polaznici često brkaju.
Objasnite: Feature (funkcionalnost) → sposobnost ili rješenje koje odgovara na određeni zahtjev. Epic → velika cjelina posla koja obično sadrži više user storyja (može uključivati jednu ili više funkcionalnosti).
Naglasite da funkcionalnosti odgovaraju na zahtjeve, dok su epici „kontejneri” za rad, a ne sami po sebi isporučivi rezultati.
Dodatni resursi https://agilemania.com/epic-vs-feature-vs-user-story

## Slide 21: Epic vs Korisnička priča (User Story)
Svaki Epic predstavlja izraz nekog zahtjeva i vrlo je sličan storyju (ali je veći i složeniji)… …te služi za strukturiranje i grupiranje zahtjeva kako bi se backlogom lakše upravljalo.
User Story: najučinkovitiji način definiranja očekivanja o novim funkcionalnostima i/ili poboljšanjima određenog proizvoda ili rezultata.
Task: jedinica rada potrebna za realizaciju jednog user storyja.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pomozite polaznicima prepoznati kada nešto treba biti epic, a kada story.
Objasnite da epici grupiraju povezanu vrijednost, dok bi storyji trebali biti dovoljno mali da se mogu dovršiti unutar jednog sprinta i isporučiti testabilan dio vrijednosti.
Pitajte polaznike: „Ako nešto ne možemo dovršiti u jednom sprintu, što trebamo učiniti?” → razlomiti epic na manje storyje.

## Slide 22: Tri razloga zašto koristiti RBS
Omogućuje timu i klijentu komunikaciju koristeći međusobno razumljive pojmove
Omogućuje određivanje prioriteta rada na temelju vrijednosti koju percipira korisnik
Omogućuje praćenje rada u odnosu na stvarno proizvedenu vrijednost
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Razradite svaki razlog uz konkretan primjer: Zajednički jezik: dionici komuniciraju kroz funkcionalnosti. Prioritizacija prema vrijednosti: najvrjednije funkcionalnosti isporučuju se prve. Praćenje vrijednosti: napredak se povezuje s isporučenim, upotrebljivim rezultatima, a ne samo s dovršenim aktivnostima.
Dodatni resursi https://www.saviom.com/blog/resource-breakdown-structure-its-significance/

## Slide 23: Moskovska metoda (Moscow Method)
Source: BiteSize Learning (https://www.bitesizelearning.co.uk/resources/moscow-prioritisation-model)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite jednostavnu tehniku određivanja prioriteta (Must / Should / Could / Won’t). MoSCoW je pomoć pri donošenju odluka, a ne strogo pravilo.
Objasnite kategorije i naglasite da je „Won’t (za sada)” valjana odluka koja pomaže zaštititi fokus.
Zamolite polaznike da kategoriziraju 4 primjerene funkcionalnosti iz scenarija CraftEase.
Dodatni resursi https://www.bitesizelearning.co.uk/resources/moscow-prioritisation-model https://activecollab.com/blog/project-management/moscow-method

## Slide 24: Kako izraditi backlog - savjeti
Prilikom izrade backloga započnite s najvećim funkcionalnostima, a zatim ih s vremenom razrađujte na manje dijelove.
Na taj način klijent ne mora ulaziti u detalje dok to zaista ne postane potrebno.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Započnite s većim cjelinama, a zatim ih razdvajajte kako se približava isporuka.
Objasnite zašto: tako se izbjegava trošenje vremena na detaljno razrađivanje stavki niskog prioriteta i planiranje ostaje usklađeno s trenutačnim znanjem.
Ključna poruka: razrađujte ono što slijedi, a ne sve odjednom.
Dodatni resursi https://twproject.com/blog/how-to-create-an-effective-project-backlog/

## Slide 25: Razlikovanje kartica
Najjednostavnija i najizravnija metoda je izraditi i koristiti „oznake” (labels) kako bi se kartice razlikovale već u fazi njihova stvaranja.
Postoje i dodatne aplikacije (power-apps) koje su korisne za tu svrhu. Jedna od njih je Screenful za Trello. Kako funkcionira?
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Objasnite oznake (labels) kao jednostavno, „low-tech” rješenje koje funkcionira u gotovo svakom alatu. Zatim spomenite dodatke (power-ups) poput Screenfula u Trellu kao opcionalna poboljšanja.
Imajte na umu: alati mogu pomoći, ali ključ su dosljedna i zajednički dogovorena pravila korištenja.
Dodatni resursi https://www.projectmanagertemplate.com/post/understanding-agile-user-story-cards-a-guide

## Slide 26: Epic karte (Screenful)
Screenfulov Epic omogućuje:
Označavanje lista koje sadrže epice Npr. možemo odlučiti da u backlog stavljamo sve kartice tipa „Epic”.
Dodjeljivanje zadataka svakom epicu Napomena: prvo je potrebno kreirati zadatak (npr. u „To Do”), a zatim ga povezati s epicom u backlogu.
Definiranje sintetičke verzije RBS-a Time je moguće pratiti broj zadataka po epicu (≈ RBS) i nadzirati napredak za svaki epic.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Demonstrirajte kako alat može podržati praćenje epica i nadzor napretka.
Usredotočite se na ono što je konceptualno važno:
definirati gdje se epici nalaze
povezati zadatke s epicima
dobiti sažeti pregled napretka po epicu
Čak i ako polaznici ne koriste Trello, prevedite to na ideju grupiranja po epicima koja postoji u većini alata (Jira, Azure DevOps itd.).
Dodatni resursi https://trello.com/power-ups/5b7ae739fad82e45988016cf https://www.youtube.com/watch?v=07hjhKTeV1M

## Slide 27: Kako upravljati planiranjem kapaciteta
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite 3. cjelinu i objasnite da je fokus na praktičnom Agile planiranju: pretvaranju potreba u radne stavke, njihovom dobrom strukturiranju i usklađivanju sa stvarnim kapacitetom tima.
Prije početka zamolite polaznike da podijele jedan čest problem u planiranju (npr. promjene opsega, nejasni zadaci, preopterećenje tima itd.).

## Slide 28: Upravljanje planiranjem kapaciteta
Naši uobičajeni klijenti traže maksimum u najkraćem mogućem vremenu, što često dovodi do dva rezultata:
zasićenosti kapaciteta
složenih izdanja (releases)
Ti čimbenici vrlo često rezultiraju:
frustriranim timovima
produljenim vremenom izlaska na tržište (time to market).
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Prođite kroz dijelove (backlog → granularnost → planiranje kapaciteta → radionica). Naglasite da je logika postupna: prvo definiramo što treba napraviti, zatim koliki bi svaki zadatak trebao biti, a potom koliko toga možemo realno isporučiti.
Ključne poruke koje treba naglasiti:
Agile planiranje je kontinuiran proces, a ne jednokratni plan.
Dobro planiranje smanjuje preopterećenje i povećava predvidljivost.
Cilj je održiva isporuka (kvaliteta + tempo).
Dodatni resursi https://www.slimstock.com/blog/capacity-planning/ https://www.atlassian.com/work-management/project-management/resource-planning/capacity-planning

## Slide 29: Upravljanje planiranjem kapaciteta
I što učiniti?
Dati veću važnost ishodima
Definirati plan izdanja (release plan)

## Slide 30: Davanje težine ishodima
Koliko su funkcionalnosti (KARTICE) međusobno važne?
Koje od njih će najvjerojatnije postići željenu vrijednost ISHODA?
Kolika je pojedinačna težina najvažnijih funkcionalnosti?
Koliki je stvarni raspoloživi proizvodni kapacitet? → Pareto i pravilo 80/20
Napomena: neka procjene radi tim!
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Poučite prioritizaciju temeljenu na vrijednosti: uspoređivanje funkcionalnosti prema njihovom doprinosu željenim ishodima.
Naglasite zajedničko procjenjivanje i izbjegavajte procjene „odozgo prema dolje”.
Objasnite zašto bi tim trebao procjenjivati: oni najbolje razumiju složenost i rizike. Dionici definiraju vrijednost, a tim procjenjuje veličinu posla.
Kapacitet nije samo broj ljudi × broj sati. Pitajte polaznike što u stvarnosti smanjuje kapacitet (sastanci, podrška korisnicima, prekidi u radu, uvođenje novih članova, ovisnosti itd.).
Predstavite Pareto razmišljanje: mali broj funkcionalnosti često donosi većinu vrijednosti. Objasnite pravilo 80/20 kao heuristiku: prioritet dajte nekolicini stavki s najvećim utjecajem.
Dodatni resursi https://www.productplan.com/learn/80-20-rule-agile/#:~:text=The%20Pareto%20Principle%2C%20commonly%20referred,for%2080%25%20of%20your%20results. https://www.braintrustgroup.com/blog/pareto-knows-agile

## Slide 31: Definiranje plana izdanja (release plan)
Plan izdanja (Release Plan): skup aktivnosti usmjerenih na pretvaranje zahtjeva u testirane i funkcionalne rezultate.
Kako uskladiti backlog s proizvodnim kapacitetom tima?
Planiranje kapaciteta: optimiziranje produktivnosti upravljanjem dostupnim resursima i vještinama potrebnima za sprint.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Definirajte plan izdanja (release plan) i povežite ga s planiranjem kapaciteta.
Objasnite da planiranje izdanja znači određivanje redoslijeda i vremena isporuke: što će se isporučiti i kada, uzimajući u obzir kapacitet i prioritete.
Ključne poruke koje treba naglasiti:
Plan izdanja povezuje prioritete iz backloga s vremenom.
Planiranje kapaciteta pomaže izbjeći prekomjerno preuzimanje obveza.
Dodatni resursi https://lucid.co/blog/agile-release-planning https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/what-is-agile-release-planning/ https://miro.com/project-management/what-is-a-release-plan/

## Slide 32: Definiranje plana izdanja
Primjer: tim od 6 osoba treba dovršiti niz aktivnosti procijenjenih na 200 sati u 5 dana
Težina aktivnosti: 200 h Trajanje sprinta: 5 dana Trajanje radnog dana: 8 h Veličina tima: 6 osoba
Ukupni radni kapacitet: 5 × 8 × 6 = 240 h
No zašto ipak često završimo u preopterećenju?

## Slide 33: Definiranje plana izdanja
Neki od čimbenika koji ograničavaju kapacitet:
Neujednačeni timovi (različite vještine)
Rad na više projekata istodobno
Uska grla (npr. validacija)
Neočekivane aktivnosti (ticketi)

## Slide 34: Definiranje plana izdanja
Što onda učiniti?
Unaprijed definirati konfiguraciju tima
Ograničiti broj otvorenih konteksta
Predvidjeti vrijeme za validaciju
Uspostaviti faktor fokusa (Focus Factor)
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Dodatni izvori
https://premieragile.com/how-to-do-agile-capacity-planning/
https://amoeboids.com/blog/10-steps-to-create-an-effective-release-plan/

## Slide 35: Faktor fokusa - Focus Factor (FF)
Faktor fokusa - Focus Factor (FF): procjena fokusiranosti tima
Prosjek = 70%
Niži Focus Factor (FF) može značiti da tim očekuje mnogo ometajućih čimbenika ili pretpostavlja da su procjene bile preoptimistične.
Kako izračunati razuman Focus Factor? Najbolji način je temeljiti ga na rezultatima posljednjeg sprinta (ili prosjeku nekoliko najnovijih sprintova).
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Svrha: ponuditi konkretne načine odgovora na ograničenja kapaciteta.
Objasnite ključne poluge:
definirati sastav tima
ograničiti broj otvorenih konteksta
planirati vrijeme za validaciju
koristiti Focus Factor za prilagodbu očekivanja
Ključna poruka: cilj je održivo planiranje, a ne dodatno opterećivanje ljudi.
Dodatni resursi https://resources.scrumalliance.org/Article/agile-forecasting-focus-factor https://edinburghagile.com/agile-encyclopedia/agile-estimating/

## Slide 36: Faktor fokusa - Focus Factor (FF)
Izračun faktora fokusa (Focus Factor)
FF posljednjeg sprinta = Efektivna brzina / Dostupni čovjek-dani
Efektivna brzina: zbroj težina svih storyja dovršenih u posljednjem sprintu.
Nakon što su definirani težina kartica i faktor fokusa, možemo definirati plan izdanja (Release Plan).

## Slide 37: Vježba
Težina aktivnosti: 200 h
Trajanje sprinta: 5 dana
Trajanje radnog dana: 8 h
Veličina tima: 6 osoba
Faktor fokusa: 0,7
Koliki je efektivni radni kapacitet?
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Rješenje
Korak 1 Trajanje sprinta = 5 dana Radni dan = 8 sati Veličina tima = 6 osoba
Tim teoretski ima 240 sati na raspolaganju (5 × 8 × 6 = 240 sati).
Korak 2 Primijeniti faktor fokusa (0,7). Faktor fokusa znači da je tim produktivan samo 70 % vremena (zbog sastanaka, prekida, podrške itd.).
240 sati × 0,7 = 168 sati
Efektivni radni kapacitet = 168 sati
Tim bi trebao planirati oko 168 sati stvarnog rada.

## Slide 38: Što smo naučili?
Razmislimo o naporu (EFFORT) na temelju zajedničkog razumijevanja vrijednosti (usmjereno na ishode) i prema produktivnosti tima
Važnost procjene stvarnog učinka svih dodatnih resursa
Kako odrediti prioritete u backlogu kroz koherentan plan izdanja (release plan)
Kako razumjeti treba li i kada dodati nove (emergentne) funkcionalnosti u backlog

## Slide 39: Praktična radionica – uvođenje Agilea: izrada ploče i pisanje kartica
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Predstavite praktičnu aktivnost u kojoj polaznici izrađuju ploču, pišu kartice i planiraju isporuku.
Pojasnite da je cilj uvježbati cijeli proces: epici → storyji → zadaci, uz određivanje prioriteta i procjena.

## Slide 40: Radionica
Scenarij
CraftEase je web platforma za učenje posvećena DIY (Do It Yourself) projektima, osmišljena kako bi korisnicima pomogla naučiti praktične vještine kroz multimedijski sadržaj korak po korak.
Platformu naručuje maloprodajna tvrtka koja prodaje DIY i građevinske materijale (npr. Bauhaus, Brico ili slična trgovina električnim i građevinskim materijalom), s ciljem angažiranja kupaca, promocije proizvoda i pružanja edukativne vrijednosti.
Vi ste voditelj projekta u maloj IT tvrtki odgovornoj za isporuku platforme koristeći Agile pristup.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Pažljivo pročitajte scenarij. Provjerite da svi razumiju ograničenja i uloge. Naglasite da u ovoj aktivnosti polaznici djeluju kao voditelji projekta.

## Slide 41: Radionica
Projektna ograničenja
Budžet: 50.000 – 100.000 EUR Vremenski okvir: 6 mjeseci Veličina tvrtke: 20 zaposlenika
Dostupne uloge u tvrtki:
softverski developeri
UX/UI dizajneri
grafički dizajneri
odjel za financije i ugovore
Agile delivery tim: Maksimalno 5 osoba (vi odlučujete o sastavu).

## Slide 42: Radionica
Zahtjevi klijenta
Klijent zahtijeva web platformu sa sljedećim funkcionalnostima:
prijava korisnika i upravljanje ulogama
pristup DIY edukativnom sadržaju (videozapisi, slike, upute)
mogućnost učitavanja i upravljanja multimedijskim sadržajem
opcija da korisnici označe sviđa mi se / ne sviđa mi se za DIY projekte
predaja zadataka (npr. korisnici učitavaju fotografije ili videozapise svog dovršenog DIY rada)
upravljanje ocjenama i povratnim informacijama
jednostavno, intuitivno i skalabilno korisničko iskustvo

## Slide 43: Radionica
Uloge na platformi
Platforma podržava tri osnovne uloge korisnika:
1. Korisnik platforme
  Gleda DIY tutorijale
  Predaje zadatke
  Prima povratne informacije i ocjene
  Označava sviđaju li mu se ili ne projekti

## Slide 44: Radionica
2. Zaposlenik trgovine
  Kreira i učitava DIY video tutorijale
  Upravlja edukativnim sadržajem
  Pregledava predane zadatke
3. Administrator
  Upravlja korisnicima i dozvolama
  Nadzire sadržaj platforme
  Osigurava konfiguraciju sustava i moderaciju
Sada ste spremni postaviti Agile ploču!

## Slide 45: Radionica
Vježba
Na temelju scenarija CraftEase, radeći u malim grupama:
Definirajte tijek rada (npr. Backlog → To Do → Doing → Review → Done)
Identificirajte Epice za platformu
Napišite User Storyje koristeći format: Kao [uloga], želim [funkcionalnost] kako bih [korist].
Razlomite odabrane storyje na zadatke (Tasks), pazeći na granularnost kartica
Dodijelite prioritete i grube procjene
Raspravite kako kapacitet tima i vremenska ograničenja utječu na vaš backlog
NAPOMENA: ovo možete napraviti u fizičkom obliku (papir i markeri) ili u digitalnom obliku (preporučena opcija), koristeći Miro ploču koja se nalazi ovdje.
ovdje.
Notes: Bilješke za voditelja radionice
Vizualizirajte hijerarhiju radnih stavki i pokažite gdje se pojedine stavke nalaze na ploči odnosno u backlogu.
Objasnite svaku razinu: Opseg / vizija – široki cilj. Epic – velika cjelina vrijednosti. User Story – manja, na korisnika usmjerena vrijednost. Task – koraci provedbe potrebni za realizaciju jednog storyja.
Imajte na umu: backlog obično sadrži epice i storyje, dok se zadaci mogu nalaziti u izvršavanju sprinta, ovisno o načinu rada tima.
Naglasite suradnju ispred savršenstva. Potaknite vidljive ploče i raspravu.
Krećite se među grupama, pitajte „zašto” i propitujte pretpostavke.

## Slide 46: DODATNA LITERATURA
ONLINE IZVORI
Writing Good User Stories – Praktične smjernice za pisanje učinkovitih user storyja i razlaganje rada. https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
Kanban Boards Explained – Kako ploče funkcioniraju, stupci, WIP ograničenja i vizualizacija tijeka rada. https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards
The Official Kandan Guide – Praktični Kanban principi, uključujući kapacitet, tijek rada, ploče i ograničavanje rada u tijeku (WIP). https://resources.kanban.university/wp-content/uploads/2021/06/The-Official-Kanban-Guide_A4.pdf

## Slide 47: DODATNI IZVORI
KNJIGE
“User Stories Applied “ - Mike Cohn Praktični vodič za pisanje, razdvajanje i upravljanje user storyjima.
“Kanban” - David J. Anderson Temeljno razumijevanje Kanban prakse, tijeka rada, kapaciteta, WIP ograničenja i ploča.
“The Professional Product Owner” - Don McGeal & Ralph Jockam Odlično ako želite dublji uvid u vrijednost backloga, određivanje prioriteta i ishode.

## Slide 48: IZVORI
“Campus Agile Project Management” course – Fraticelli F., Ferranti P.
Scrum Guide (Product Backlog / Sprint Backlog) - https://scrumguides.org/scrum-guide.html
User Story Template - https://www.agilealliance.org/glossary/user-story/
Mountain Goat Software: User Stories - https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories
Epics, Features and User Stories - https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/stories-epics-and-themes

## Slide 49: RESOURCES
Story Points & Estimation - https://www.atlassian.com/agile/project-management/estimation
Kanban Boards - https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards
MoSCoW Prioritization (Agile Business Consortium) - https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html