## Slide 1: SHIFT4IT
Shifting the paradigm for women in IT sector

## Slide 2: Pokretanje projekta

## Slide 3: Sažetak
1. Opisati svrhu Projektne povelje (Project charther) (1h) 2. Elementi Projektne povelje (Project charter) (1h) 3. Identificirati uloge i odgovornosti dionika (2h) 4. Autoritet, odgovornosti i donošenje odluka (2h)

## Slide 4
Svrha Projektne povelje (Project Charter)
Elementi Projektne povelje (Project Charter)
Pokretanje projekta

## Slide 5: Što je Project Charter?
Project charter je formalni dokument kojim se odobrava projekt i daje pregled na visokoj razini njegove:
- svrhe,
- opsega,
- ciljeva i
- ključnih dionika.
On služi kao temelj za planiranje i provedbu projekta.

## Slide 6: Kako project charter odobrava i definira projekt?
Služi kao službeno odobrenje projekta od strane vodstva ili sponzora.
Pruža jasnu definiciju ciljeva projekta, isporuka i ograničenja.
Uspostavlja ovlasti voditelja projekta za raspodjelu resursa i donošenje odluka.

## Slide 7: Uloga project chartera u postavljanju ciljeva i opsega I.
Definira ciljeve: Navodi što projekt želi postići i koju poslovnu vrijednost donosi.
Postavlja opseg: Određuje granice projekta kako bi se spriječilo nekontrolirano širenje opsega.
Identificira ključne dionike: Navodi pojedince ili skupine na koje projekt utječe.

## Slide 8: Uloga project chartera u postavljanju ciljeva i opsega
Postavlja okvirni vremenski plan i budžet: Pruža početnu procjenu rasporeda i troškova.
Usmjerava usklađenost projekta: Osigurava da je projekt usklađen s organizacijskim ciljevima i prioritetima.
Dobro strukturiran project charter osigurava jasnoću, usklađenost i odgovornost te služi kao ključni referentni dokument tijekom cijelog životnog ciklusa projekta.

## Slide 9: Ključni elementi project chartera I.
Dobro strukturiran project charter obično uključuje:
Naziv projekta i pregled – Sažet naziv i opis projekta.
Svrha projekta i poslovni slučaj – Objašnjenje zašto se projekt pokreće i koje koristi donosi.
Ciljevi projekta – Jasni i mjerljivi ciljevi koji definiraju uspjeh projekta.
Izjava o opsegu – Definira granice projekta, isporuke i izuzetke.
Ključni dionici – Identificira sponzore projekta, članove tima i uključene strane.

## Slide 10: Ključni elementi project chartera II.
6. Uloge i odgovornosti – Pojašnjava tko je odgovoran za pojedine aspekte projekta.
7. Okvirni vremenski plan – Daje procijenjeni raspored s glavnim prekretnicama.
8. Budžet i raspodjela resursa – Navodi početne procjene troškova i potrebne resurse.
9. Rizici i pretpostavke – Identificira potencijalne rizike i ograničenja projekta.
10. Odobrenje i autorizacija – Potpis ili odobrenje sponzora za formalno pokretanje projekta.

## Slide 11: Najbolje prakse za kvalitetan project charter I.
Neka bude sažet – Dokument treba sadržavati ključne informacije bez nepotrebnih detalja.
Osigurajte jasnoću i usklađenost – Koristite jasan jezik kako bi projekt bio usklađen s poslovnim ciljevima.
Definirajte mjerljive ciljeve – Koristite SMART ciljeve (specifične, mjerljive, ostvarive, relevantne i vremenski ograničene).
Postavite realan opseg i ograničenja – Jasno definirajte što je uključeno, a što isključeno kako biste spriječili širenje opsega projekta.

## Slide 12: Najbolje prakse za kvalitetan project charter II.
Rano identificirajte ključne dionike – Uključivanje pravih ljudi od samog početka osigurava nesmetanu provedbu.
Osigurajte formalno odobrenje – Potpisano odobrenje osigurava predanost i odgovornost.
! Analizom primjera project chartera organizacije mogu unaprijediti svoju dokumentaciju kako bi poboljšale usklađenost projekta, uključenost dionika i uspješnost provedbe.

## Slide 13: Primjer project chartera I.
Naziv projekta: Implementacija online chatbot-a za korisničku podršku
Pregled projekta:
Cilj ovog projekta je razviti i implementirati chatbot pokretan umjetnom inteligencijom kako bi se poboljšalo vrijeme odgovora korisničke podrške i unaprijedilo korisničko iskustvo na web stranici tvrtke. Chatbot će obrađivati najčešće upite, smanjiti vrijeme čekanja i podržati agente automatizacijom ponavljajućih zadataka.

## Slide 14: Primjer project chartera I.
Naziv projekta: Implementacija online chatbot-a za korisničku podršku
Svrha projekta i poslovni slučaj:
Chatbot će smanjiti opterećenje korisničke podrške, skratiti vrijeme odgovora za 40 % i poboljšati zadovoljstvo korisnika. Usklađen je sa strategijom digitalne transformacije tvrtke i povećava operativnu učinkovitost.

## Slide 15: Primjer project chartera II.
Ciljevi projekta:
Razviti i implementirati AI chatbot u roku od 4 mjeseca.
Automatizirati odgovore za najmanje 70 % najčešćih korisničkih upita.
Integrirati chatbot s postojećim CRM-om i sustavom za korisničke upite.
Smanjiti prosječno vrijeme odgovora s 5 minuta na manje od 1 minute.

## Slide 16: Primjer project chartera II.
Izjava o opsegu projekta:
U opsegu (Scope):
Dizajn, razvoj i testiranje chatbota.
Integracija s web stranicom tvrtke i CRM sustavom.
Treniranje chatbota na temelju povijesnih upita korisnika.
Korisničko testiranje i dorada prije lansiranja.

## Slide 17: Primjer project chartera III.
Izvan opsega (Scope):
Podrška chatbota za društvene mreže (razmatra se za buduće faze).
Integracija glasovnog AI asistenta.
Ključni dionici:
Sponzor projekta: Direktor tehnologije (Chief Technology Officer - CTO)
Voditelj projekta: John M.
Razvojni tim: AI inženjeri, softverski developeri
Tim korisničke podrške: Krajnji korisnici chatbota
Marketinški tim: Pruža uvide o korisnicima i brendiranju chatbota

## Slide 18: Primjer project chartera IV.
Okvirni vremenski plan i prekretnice (milestones):
Mjesec 1: Prikupljanje zahtjeva i dizajn chatbota
Mjesec 2–3: Razvoj i interno testiranje
Mjesec 4: Korisničko testiranje, dorade i implementacija
Budžet i resursi:
Procijenjeni budžet: 100.000 $
Resursi: AI developeri, softverski inženjeri, tim za testiranje

## Slide 19: Primjer project chartera V.
Rizici:
Mogući izazovi integracije s CRM sustavom.
Kupcima će možda biti potrebna dodatna podrška tijekom prijelaza.
Pretpostavke:
AI chatbot će kontinuirano učiti iz interakcija i s vremenom poboljšavati točnost.
Odobrenje i autorizacija:
Odobrio: CTO, Jane S.
Datum: 10. ožujka 2025.

## Slide 20: POKRETANJE PROJEKTA
Identificirati uloge i odgovornosti dionika

## Slide 21: Uloge i odgovornosti dionika u projektu
Dionici su pojedinci ili skupine koje imaju interes u projektu ili su njime pogođene.
Njihove uloge i odgovornosti razlikuju se ovisno o razini njihove uključenosti.

## Slide 22: Uloge i odgovornosti ključnih dionika I.
SPONZOR PROJEKTA
Uloga: Osigurava financijska sredstva i cjelokupno usmjerenje projekta.
Odgovornosti:
- Odobrava projektni plan i financiranje.
- Usklađuje projekt s poslovnim ciljevima.
- Uklanja prepreke na visokoj razini.
- Pregledava napredak projekta i ključne etape.
2. VODITELJ PROJEKTA
Uloga: Nadzire planiranje, provedbu i isporuku projekta.
Odgovornosti: - Definira opseg projekta, raspored i proračun.
- Upravlja rizicima, promjenama i komunikacijom s dionicima.
- Osigurava postizanje ciljeva projekta.
- Vodi projektni tim i rješava konflikte.

## Slide 23
3. ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA
Uloga: Izvršavaju zadatke i doprinose uspjehu projekta.
Odgovornosti:
- Izvršavaju dodijeljene projektne zadatke na vrijeme.
- Surađuju s ostalim članovima tima.
- Izvještavaju voditelja projekta o napretku i izazovima.
- Pridržavaju se projektnih smjernica i standarda kvalitete.
4. Ključni dionici (unutarnji i vanjski)
Uloga: Utječu na ishod projekta i pod njegovim su utjecajem.
Odgovornosti:
- Definiraju zahtjeve i očekivanja.
- Daju povratne informacije o isporukama.
- Podržavaju projektne odluke i promjene.
- Osiguravaju da su poslovne potrebe zadovoljene.
Uloge i odgovornosti ključnih dionika II.

## Slide 24
5. Klijenti / krajnji korisnici
Uloga: Koriste konačni proizvod ili uslugu.
Odgovornosti:
- Daju povratne informacije o upotrebljivosti i funkcionalnosti.
- Sudjeluju u testiranju i davanju povratnih informacija.
- Osiguravaju da rješenje zadovoljava njihove potrebe.
6. Funkcionalni menadžeri
Uloga: Nadziru odjele na koje projekt utječe.
Odgovornosti:
- Dodjeljuju resurse iz svojih timova.
- Osiguravaju usklađenost projekta s ciljevima odjela.
- Podržavaju upravljanje rizicima i donošenje odluka.
Uloge i odgovornosti ključnih dionika III.

## Slide 25
7. Dobavljači / isporučitelji
Uloga: Osiguravaju proizvode ili usluge potrebne za projekt.
Odgovornosti:
- Isporučuju materijale ili usluge na vrijeme i unutar proračuna.
- Zadovoljavaju projektne specifikacije i standarde kvalitete.
- Proaktivno rješavaju probleme u opskrbnom lancu.
8. Regulatorna tijela i službenici za usklađenost
Uloga: Osiguravaju da projekt ispunjava zakonske i industrijske standarde.
Odgovornosti:
- Pregledavaju zahtjeve usklađenosti.
- Provode revizije i inspekcije.
- Osiguravaju usklađenost projekta s propisima i politikama.
Uloge i odgovornosti ključnih dionika IV.

## Slide 26: Mapa dionika (matrica moći i interesa)
Dionik | Moć | Interes | Strategija uključivanja
Sponzor projekta | Visoko | Visoko | Aktivno uključivati, redovito informirati i uključivati u donošenje odluka.
Voditelj projekta | Visoko | Visoko | Voditi provedbu projekta, upravljati komunikacijom i ublažavati rizike.
Članovi projektnog tima | Srednje | Visoko | Pružati jasne upute, osiguravati suradnju i rješavati probleme.
Klijenti / krajnji korisnici | Nisko | Visoko | Prikupljati povratne informacije, uključivati u korisničko testiranje i redovito informirati.
Funkcionalni menadžeri | Visoko | Srednje | Koordinirati raspodjelu resursa i osigurati usklađenost s ciljevima odjela.
Regulatorna tijela i službenici za usklađenost | Visoko | Nisko | Osigurati da projekt poštuje zakonske zahtjeve; periodično izvještavanje.
Dobavljači / isporučitelji | Srednje | Srednje | Održavati ugovorne obveze i osigurati pravovremenu isporuku.

## Slide 27: Mapa dionika, grupne rasprave
ZADATAK: izraditi mapu dionika i definirati uloge i odgovornosti za svakog dionika u sljedećem hipotetskom projektu:
Obrazovna platforma CraftEase za DIY projekte;
Proračun: 50.000 – 100.000 EUR;
Vremenski okvir: 6 mjeseci;
Zadatak: oni su voditelji projekta (PM) u IT tvrtki koja isporučuje digitalno rješenje za maloprodajnog klijenta;
Klijent: trgovina koja prodaje materijale (Bauhaus, Brico ili slično – električni materijal, DIY, građevinski materijal);
Tim: može imati 5 članova;
Tvrtka: 20 zaposlenika, uključujući developere, UX/IX dizajnere, financijski i ugovorni odjel, grafičke dizajnere, bez poslovnog analitičara;
Zahtjevi klijenta: web platforma, korisnički račun (login), multimedijalni DIY tutorijali, opcija sviđanja/nesviđanja tutorijala, prijava na radionice;
Uloge na platformi: korisnik platforme (gleda izrađene DIY projekte), zaposlenik trgovine (izrađuje DIY tutorijale/videozapise), administrator.
Notes: CraftEase je web aplikacijsko rješenje razvijeno za trgovce u području uređenja doma koji žele unaprijediti angažman kupaca izravno putem svoje web stranice. Cilj je vašoj trgovini pružiti integriranu digitalnu uslugu koja pomaže u upravljanju prijavama na DIY radionice, promoviranju projektnih tutorijala i praćenju dostupnosti alata/materijala u stvarnom vremenu.
Platforma je osmišljena tako da se besprijekorno integrira u vašu postojeću web stranicu. Jednostavna je za korištenje, sigurna i prilagodljiva vašem brendu i potrebama kupaca. Značajke uključuju personalizirane preporuke projekata, upravljanje rezervacijama, alate za prikupljanje povratnih informacija kupaca te analitiku za timove u trgovini.

## Slide 28: Mapa dionika, zaključci
Zaključak:
Dobro strukturirana mapa dionika i jasno definirane uloge:
- poboljšavaju komunikaciju,
- donošenje odluka i
- uspjeh projekta.
Učinkovite strategije uključivanja osiguravaju usklađenost i zadovoljstvo dionika.

## Slide 29: POKRETANJE PROJEKTA
Autoritet, odgovornosti i donošenje odluka

## Slide 30: Autoritet (authority), odgovornost za zadatke (responsibility), odgovornost za ishod (accountability) i donošenje odluka u upravljanju projektima
Koncept | Definicija | Ključne karakteristike | Primjer iz upravljanja projektima
AUTORITET | Pravo donošenja odluka, raspodjele resursa i upravljanja drugima. | Delegira se od strane višeg menadžmenta. Dolazi s ovlastima donošenja odluka. Može se dijeliti ili dodijeliti. | Voditelj projekta ima autoritet odobravanja promjena proračuna i dodjele zadataka.
ODGOVORNOST ZA ZADATKE | Obveza izvršavanja dodijeljenih zadataka ili dužnosti. | Ne može se prenijeti, ali se zadaci mogu delegirati. Zahtijeva izvršenje i praćenje provedbe. Temelji se na ulogama i opisima poslova. | Član tima odgovoran je za razvoj softverskih funkcionalnosti unutar sprinta.
ODGOVORNOST ZA ISHOD | Obveza odgovaranja za ishode, uspjehe ili neuspjehe. | Ne može se delegirati. Zahtijeva preuzimanje odgovornosti za rezultate. Osigurava transparentnost i uspješnost. | Voditelj projekta odgovoran je za isporuku projekta na vrijeme i unutar proračuna.

## Slide 31: Autoritet (authority), odgovornost za zadatke (responsibility), odgovornost za ishod (accountability) i donošenje odluka u upravljanju projektima
KLJUČNE RAZLIKE:
Autoritet (authority) se odnosi na posjedovanje moći za donošenje odluka.
Odgovornost za zadatke (responsibility) se odnosi na izvršavanje zadataka i dužnosti.
Odgovornost za ishod (accountability) e odnosi na preuzimanje odgovornosti za rezultate.
Primjer u projektnom scenariju:
Sponzor projekta ima autoritet za odobravanje financiranja.
Voditelj projekta odgovoran (responsible) je za upravljanje projektnim planom.
Voditelj projekta također je odgovaran (accountable) za uspjeh ili neuspjeh projekta.
Uravnoteženje ova tri elementa osigurava jasnoću, učinkovitost i odgovornost u provedbi projekta.

## Slide 32: Tri modela donošenja odluka u upravljanju IT projektima
RACIONALNI MODEL DONOŠENJA ODLUKA
Najprikladniji za: Strukturirane odluke temeljene na podacima (npr. odabir tehnološkog stacka, budžetiranje).
Zašto se koristi u IT projektima:
  IT projekti zahtijevaju pažljivu analizu zahtjeva i procjenu rizika prije implementacije.
  Pomaže u odabiru optimalnih rješenja na temelju troškova, izvedivosti i utjecaja.
Primjer:
IT menadžer procjenjuje više pružatelja cloud usluga analizirajući čimbenike
poput troškova, skalabilnosti, sigurnosti i integracije prije donošenja odluke.
Prednosti: Smanjuje rizike, osigurava logičnu analizu.
Nedostaci: Oduzima vrijeme, možda nije prikladan za hitne odluke.

## Slide 33: Tri modela donošenja odluka u upravljanju IT projektima
2. AGILNI MODEL DONOŠENJA ODLUKA (ADAPTIVNI PRISTUP)
Najprikladniji za: Brze, iterativne odluke u agilnim i scrum projektima.
Zašto se koristi u IT projektima:
  IT projekti često djeluju u dinamičnim okruženjima u kojima su promjene česte.
  Agilne metode omogućuju kontinuiranu povratnu informaciju i postupna poboljšanja.
Primjer: Tim za razvoj softvera koristi agilno donošenje odluka kako bi na sastanku planiranja sprinta odredio koje su korisničke priče prioritet, na temelju poslovne vrijednosti i tehničke složenosti.
Prednosti: Fleksibilan, potiče suradnju, prilagođava se promjenama.
Nedostaci: Može dovesti do širenja opsega ako se ne upravlja pravilno.

## Slide 34: Tri modela donošenja odluka u upravljanju IT projektima
3. ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI (COST-BENEFIT ANALYSIS - CBA)
Najprikladnija za: Odluke povezane s financijama i resursima (npr. ulaganja u softver, outsourcing naspram internog razvoja).
Zašto se koristi u IT projektima:
  IT projekti često zahtijevaju odobrenja proračuna i izračune povrata ulaganja (ROI).
  Pomaže u odabiru između kupnje i razvoja vlastitih softverskih rješenja.
Primjer:
Voditelj projekta uspoređuje troškove razvoja internog CRM sustava s pretplatom
na SaaS rješenje, uzimajući u obzir čimbenike poput licenciranja, vremena razvoja
i troškova održavanja.
Prednosti: Pomaže u opravdavanju troškova projekta i optimizaciji raspodjele resursa.
Nedostaci: Teško je kvantificirati nematerijalne koristi (npr. učinkovitost tima).

## Slide 35: Okvir za donošenje odluka, grupna vježba
ZADATAK:
koristeći isti hipotetski projekt (vidi slajd :
Identificirati izazove vezane uz autoritet, odgovornost za zadatke, i odgovornost za ishod
i
razviti okvir za donošenje odluka za projektni scenarij koji uključuje više dionika.

## Slide 36: Izvori
PMI.org
PMBOK Guide
Project Management Journal: Sage Journals

## Slide 37
Dodatni materijali
PMI – Pulse of the Profession Reports
Atlassian – Project Management Guides and Resources
MindTools – Stakeholder Analysis and Stakeholder Mapping