## Slide 1: SHIFT4IT
Shifting the paradigm for women in IT sector

## Slide 2: ZAVRŠETAK PROJEKTA
Konačno odobrenje dionika

## Slide 3: Sažetak
1. Konačno odobrenje dionika (1 h)
2. Svrha zatvaranja svih ugovora (1 h)
3. Procesi zatvaranja ugovora (1 h)
4. Završno izvješće o projektu (1 h)

## Slide 4
Uspješno prihvaćanje od strane sudionika ključna je komponenta zatvaranja projekta.
Slijedeći strukturirani plan, osiguravamo:
  da svi isporučivi rezultati ispunjavaju očekivanja,
  da su svi otvoreni problemi riješeni i
  da dionici formalno odobre završetak projekta.
Prihvaćanje od strane sudionika za zatvaranje projekta

## Slide 5
Svrha plana prihvaćanja od strane sudionika je osigurati da svi projektni dionici formalno prihvate zatvaranje projekta i potvrde da su svi ciljevi, isporučivi rezultati i očekivanja ispunjeni.
Ključni sudionici: Identificiranje svih relevantnih dionika ključno je za uspješno zatvaranje projekta.
Prihvaćanje od strane sudionika za zatvaranje projekta I.

## Slide 6
Ključni sudionici obično uključuju:
  Sponzor projekta
  Klijenti / krajnji korisnici
  Članovi projektnog tima
  Viši menadžment
  Dobavljači i isporučitelji
Prihvaćanje od strane sudionika za zatvaranje projekta I.

## Slide 7
3. KRITERIJI PRIHVAĆANJA
Za postizanje formalnog prihvaćanja moraju biti ispunjeni sljedeći kriteriji:
  Svi projektni isporučivi rezultati su dovršeni i odobreni.
  Svi dogovoreni kriteriji uspješnosti su ispunjeni.
  Sva preostala pitanja su riješena ili dokumentirana za buduću referencu.
  Provedena je potrebna obuka i prijenos znanja.
  Potvrđena je usklađenost sa svim pravnim i regulatornim zahtjevima.
  sudionici su potpisali završne dokumente o prihvaćanju.
Prihvaćanje od strane sudionika za zatvaranje projekta II.

## Slide 8
4. Proces prihvaćanja
Proces prihvaćanja sastoji se od sljedećih koraka:
  4.1. Završni pregled i evaluacija
  Provesti završni sastanak pregleda s ključnim sudionicima.
  Procijeniti isporučene rezultate u odnosu na dogovorene kriterije uspješnosti.
  Identificirati i dokumentirati sve preostale nedoumice.
Plan prihvaćanja sudionika za zatvaranje projekta III.

## Slide 9
  4. Proces prihvaćanja
    4.2. Rješavanje preostalih pitanja
    Riješiti sva preostala pitanja.
    Dobiti potvrdu od dionika da su svi problemi na odgovarajući način riješeni.
    4.3. Formalno odobrenje
    Pripremiti dokument o prihvaćanju koji uključuje sažetak rezultata projekta, završne isporučive rezultate i eventualna preostala pitanja (ako postoje).
    Pribaviti potpise ključnih sudionika koji potvrđuju formalno prihvaćanje.
Plan prihvaćanja sudionika za zatvaranje projekta III.

## Slide 10
5. Komunikacija i dokumentacija
Dostaviti završno izvješće o projektu koje sažima postignuća, naučene lekcije i povratne informacije sudionika.
Arhivirati svu relevantnu projektnu dokumentaciju za buduću referencu.
Osigurati da sudionici dobiju potrebne informacije o podršci nakon završetka projekta.
Plan prihvaćanja sudionika za zatvaranje projekta IV.

## Slide 11
6. Prijenos i primopredaja
Prenijeti projektne isporučive rezultate operativnim timovima, osiguravajući da imaju potrebno znanje i resurse.
Provesti potrebne edukacije kako bi se osigurao nesmetan prijelaz.
Potvrditi da operativni timovi preuzimaju odgovornost za daljnje održavanje ili razvoj.
Plan prihvaćanja sudionika za zatvaranje projekta IV.

## Slide 12
7. Naučene lekcije i kontinuirano unaprjeđenje
Provesti sastanak nakon završetka projekta radi prikupljanja uvida i najboljih praksi.
Dokumentirati naučene lekcije kako bi se unaprijedili budući projekti.
Podijeliti nalaze s relevantnim timovima i dionicima.
Plan prihvaćanja sudionika za zatvaranje projekta V.

## Slide 13: Završavanje projekta
Svrha zatvaranja svih ugovora

## Slide 14
Zatvaranje projekta je posljednja faza projekta.
To je trenutak kada voditelj projekta provjerava je li klijent, dionik ili korisnik
prihvatio projektne isporučive rezultate.
Voditelj projekta će pregledati cijeli projekt prije njegovog zatvaranja, ocijeniti
uspješnost i usporediti je s početnim planom.
Nakon završetka faze zatvaranja projekta, voditelj projekta treba izraditi
dokument poznat kao završno izvješće projekta, koje pruža pregled
uspješnosti projekta.
ZATVARANJE PROJEKTA

## Slide 15
Kako bi se osiguralo da su sve ugovorne obveze ispunjene i pravilno zatvorene, slijedite ove korake:
Provjeriti da su svi isporučivi rezultati i usluge pruženi u skladu s ugovorom.
Potvrditi da su svi računi izdani i plaćanja zaprimljena.
Riješiti sve preostale financijske obveze.
Provesti završni pregled ugovora kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima i odredbama.
Kontrolni popisi za zatvaranje ugovora I.

## Slide 16
Pribaviti formalnu potvrdu o zatvaranju od svih ugovornih strana.
Arhivirati svu dokumentaciju vezanu uz ugovor za buduću referencu.
Obavijestiti dionike o zatvaranju ugovora i dokumentirati sve potrebne daljnje aktivnosti.
Kontrolni popisi za zatvaranje ugovora II.

## Slide 17: Završavanje projekta
Procesi za zatvaranje ugovora

## Slide 18
Review Contract Terms: Ensure all obligations, deliverables, and conditions outlined in the contract have been met.
Verify Deliverables: Conduct a final assessment to confirm all required work has been completed satisfactorily.
Resolve Financial Matters: Confirm that all payments, reimbursements, and outstanding invoices have been settled.
Obtain Stakeholder Sign-Off: Secure written confirmation from relevant stakeholders that contractual obligations have been met.
Procesi za učinkovito zatvaranje ugovora I.

## Slide 19
Rješavanje sporova: Riješiti sve preostale sporove ili zahtjeve prije formalnog zatvaranja ugovora.
Arhiviranje ugovorne dokumentacije: Pohraniti svu dokumentaciju vezanu uz ugovor za buduću referencu i revizije usklađenosti.
Provođenje završnog pregleda: Održati završni sastanak radi dokumentiranja ključnih zaključaka i mogućih poboljšanja za buduće ugovore.
Komunikacija zatvaranja: Obavijestiti sve relevantne strane da je ugovor uspješno zatvoren.
Procesi za učinkovito zatvaranje ugovora II.

## Slide 20: Završavanje projekta
Završno izvješće projekta

## Slide 21
Sažetak za rukovodstvo: Kratak pregled projekta, njegovih ciljeva i ključnih rezultata.
Ciljevi i opseg projekta: Sažetak početnih ciljeva, opsega te svih promjena tijekom projekta.
Isporučivi rezultati i postignuća: Pregled dovršenih isporučivih rezultata i ključnih uspjeha.
Vremenski plan projekta: Pregled rasporeda projekta, uključujući sva odstupanja i razloge kašnjenja.
Proračun i financijski sažetak: Usporedba planiranog i stvarnog proračuna te financijske uspješnosti.
Komponente završnog izvješća I.

## Slide 22
Izazovi i problemi: Identifikacija značajnih izazova s kojima se susrelo te način na koji su riješeni.
Naučene lekcije: Uvidi stečeni tijekom projekta koji se mogu primijeniti na buduće inicijative.
Povratne informacije dionika: Mišljenja ključnih dionika o uspješnosti i rezultatima projekta.
Preporuke i sljedeći koraci: Predložene aktivnosti za buduće projekte ili daljnje održavanje.
Prilozi i popratna dokumentacija: Svi relevantni dokumenti, grafikoni ili podaci koji podupiru izvješće.
Komponente završnog izvješća II.

## Slide 23: Grupna vježba
ZADATAK: Izraditi završno izvješće za sljedeći projekt, uzimajući u obzir sve isporučive rezultate dovršene u prethodnim vježbama
.
CraftEase edukacijska platforma za „uradi sam” projekte;
Proračun: 50.000 – 100.000 EUR
Vremenski okvir: 6 mjeseci
Zadatak: voditelj ste projekta u IT tvrtki koja isporučuje digitalno rješenje za maloprodajnog klijenta
Klijent: trgovina koja prodaje materijale (Bauhaus, Brico ili slično – električni, DIY i građevinski materijali)
Tim: možete imati 5 članova tima
Tvrtka: 20 zaposlenika; na raspolaganju su developeri, UX/UI dizajneri, financijski i ugovorni odjel, grafički dizajneri; nema poslovnog analitičara
Zahtjevi klijenta: web platforma, korisnički račun (prijava), multimedijalni DIY tutorijali, opcija sviđa mi se/ne sviđa mi se za tutorijale, prijava na radionice
Uloge na platformi: korisnik platforme (pregledava DIY projekte), zaposlenik trgovine (izrađuje DIY tutorijale/videa), administrator
Notes: CraftEase je web aplikacijsko rješenje razvijeno za trgovce opremom za uređenje doma koji žele unaprijediti angažman kupaca izravno putem svoje web stranice.
Cilj aplikacije je vašoj trgovini pružiti integriranu digitalnu uslugu koja pomaže u upravljanju prijavama za DIY radionice, promoviranju projektnih tutorijala te praćenju dostupnosti alata i materijala u stvarnom vremenu.
Platforma je osmišljena tako da se besprijekorno integrira u vašu postojeću web stranicu. Jednostavna je za korištenje, sigurna i prilagodljiva vašem brendu i potrebama kupaca. Funkcionalnosti uključuju personalizirane preporuke projekata, upravljanje rezervacijama, alate za povratne informacije korisnika te analitiku za timove u trgovini.

## Slide 24: IZVORI
Top 5 vrsta izvješća u upravljanju projektima
https://www.youtube.com/watch?v=GmI-d2O_O9w&t=31s&ab_channel=ProjectManager
Building a Project Closure Report Template
https://www.youtube.com/watch?v=7HmFzo_nqz4&ab_channel=StuartTaylor
PMI.org
PMBOK Guide

## Slide 25
DODATNI MATERIJALI
ProjectManager – Project Closure Guide
Smartsheet – Project Closeout Templates
Smartsheet – Closing a Project Checklist